Armin Häfner

Stifterversammlung 03.03.2017; TOP 4.1.

Erinnerungsmal; AG Geschichte als Projektentwickler und Bürgerstiftung als Projektförderer: Chronologie (kurz) bis zur Einweihung

I. Grundsatzentscheidung und Zusammenstellung der Holocaust-Opfer

1.  19.01./ 23.01.2013:„Entscheidung der AG Geschichte für die Erstellung einer zentrale Gedenktafel, die vertiefend auf die NS-Opfer hinweist

2. 08.05.2013: Zustimmung zur Bildung eines Arbeitskreises für die weitere Tätigkeit.

3. a)12.08.2013:Gespräch mit Monica Kingreen, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fritz-Bauer Institut Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust  (Teilnehmer: die Herren Häfner, Dr. Schwab und Simon

b) 13.11.2013: beratendes Gespräch mit Monica Kingreen im Rahmen der AG- Sitzung am 13.11.2013: u.a. Ideensuche durch Gestaltungswettbewerb

4. Erarbeitung der Liste mit den Opfern

a) 09.04.2013: 1. Liste (Grundlage: Zusammenstellung Kolb)

b) bis 28.01.2013/ 13.03.2014: Liste A : Zusammenstellung, Überprüfung, Korrektur, Ergänzung anhand der Meldekartei

c) 14.06.2014/ Oktober 2015: Liste B +Vita): Vorlage, Ergänzungen, Erweiterungen, Abschluss mit 278 Namen

II. Erinnerungsmal: Verwirklichung

1. Erinnerungsmal: Gestaltung

a) 07.05.2014: Entscheidung, Künstler und AG-Mitgliedern um Ideenskizzen/ unverbindliche Gestaltungsvorschläge zu bitten

b) 12.11.2014: Entscheidung, die Vorlage von Prof. Schubert weiterzuverfolgen

c) 14.01./11.02./ 15.04.2015: Präsentation des Entwurfs gegenüber jüdischer Gemeinde, Magistrat und Verwaltung sowie Fraktionsvorsitzenden

d) 07.02./ 16.03./ 24.03.2015 : Ortstermine zur Standortfestlegung (intern, mit Stadt und Denkmalschutzbehörde)

e) 05.03.2015: Kostenvoranschläge von Barnes u. Gießerei

2. Einnerungsmal: Verwirklichung

a) 15.10.2014: Vereinbarung, Spenden für das Gedenkstätte-Projekt für die AG-Geschichte in Empfang zu nehmen und auf ihrem Konto zu verbuchen (Besprechungsergebnis AG Geschichte-Bürgerstiftung)

b) 24.03.2015: positive Entscheidung des Magistrats zum Erinnerungsmal

c) 17. 04 2015: Vereinbarung zwischen der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ und der AG Geschichte, in der die Bürgerstiftung die Trägerschaft übernimmt und die AG Geschichte beauftragt, das Projekt Erinnerungsmal durchzuführen, und Genehmigung der Spendenerklärung (Beschluss der Bürgerstiftung vom 13.04.2015 und der AG Geschichte vom 15.04.2015)

d) 22.04. und  30.04.2015: Zustimmung von Ortsbeirat und Stadtverordneten-versammlung

e)  04.05.2015: Öffentliche Präsentation des Projektes

f)  Mitte Juni-Ende November/ Anfang Dezember 2015: Spendenaktion

g) 07.10.2015 12.10.2015: Auftragserteilung für das Erinnerungsmal an Prof. Peter Schubert (Beschluss der AG Geschichte und der Bürgerstiftung )

h) bis 04.05.2016: endgültige Fassung des Übergabe- bzw. Schenkungsvertrags zwischen der Bürgerstiftung/ AG Geschichte mit der Stadt Bad Nauheim

i) 09.05.-18.05. bzw. 24.05.2016: Errichtung des Erinnerungsmals mit Absperrung der Baustelle

k) 25.05.2016, 11.00 Uhr: Einweihung des Erinnerungsmals

III. Einweihung 25.05.2016

1. Begrüßung und einführende Worte –

Hans-Günther Patzke – Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Geschichte

2. Ansprache Armin Häfner -

Präsident der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“

3. Überreichung der Schenkungsurkunde an die Stadt

4. Grußworte des Bürgermeisters Armin Häuser

5. Verlesung der Namen der Holocaustopfer -

Sprecher/in:Dr. Thomas Schwab (Arbeitsgemeinschaft Geschichte), Lucia

Parbel (Sankt-Lioba-Schule), Moritz Kirchner (ELS), Leander Gronau

(ELS)

6. Schlusswort und Totengebet – Manfred de Vries, Jüdische Gemeinde

> Schenkungsurkunde

Bürgerstiftung EIN HERZ FÜR BAD NAUHEIM

Die Stiftung übereignet heute, am 25.05.2016, das

„Erinnerungsmal für Bad Nauheimer Holocaust-Opfer“

an die Stadt Bad Nauheim.

Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Geschichte

haben die Errichtung dieses Erinnerungsmals ermöglicht,

Herr Prof. Dr. Schubert hat es künstlerisch gestaltet.

Die Übereignung erfolgt auf der Grundlage des

Vertrages zwischen der Stadt Bad Nauheim, der Stiftung

und dem Künstler vom 23.05.2016.